Приложение № 2

к Договору №_____________ от «___» ___________ 2024 г.

Календарный план

на оказание услуг по проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений

Резервуарного парка (РВС-1000 № 1а, РВС-1000 № 7а, РВС-1000 № 7а, РВС-1000 № 8а)

нефтебазы Кайерканская,

в рамках реализации проекта: «Реконструкция нефтебазы Кайерканская», шифр: РН-К

| № этапа п/п | Содержание периода (этапа) | Срок оказания услуг по периоду (этапу) | Результат оказания услуг по периоду (этапу) | Наименование отчетной документации по периоду (этапу) | Цена без НДС | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений: РВС-1000 №1а | С 01.09.2025 по 31.08.2026 | В соответствии с Приложением № 1 Договору |  |  |  |
| 2 | Проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений: РВС-1000 №7а | С 01.09.2025 по 31.08.2026 | В соответствии с Приложением № 1 Договору |  |  |  |
| 3 | Проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений: РВС-1000 №4а | С 01.09.2025 по 31.08.2026 | В соответствии с Приложением № 1 Договору |  |  |  |
| 4 | Проведение дублирующего неразрушающего контроля сварных соединений: РВС-1000 №8а | С 01.09.2025 по 31.08.2026 | В соответствии с Приложением № 1 Договору |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон: